**一、需求分析与原型优化**

在前期完成选题确认与《需求规格说明书》初稿编写的基础上，通过课堂展示与集体讨论，我们收集到师生提出的多项具体改进建议。本次团队作业3将围绕这些问题展开需求细化与原型优化工作。

**1.1 课堂反馈问题及解决方案**

**问题1：商品状态管理机制不健全，审核流程缺失**

实际运营中，商品信息发布后需经管理员审核方能展示，当前系统的`status`字段虽存在但缺乏明确的审核流程规范。

**改进方案1：完善商品状态管理与审核机制**

在需求规格说明书中新增"商品状态管理"章节：

- 商品状态划分为三个类别：

- 待审核（status=0）：用户提交后的初始状态

- 已发布（status=1）：管理员审核通过后的状态

- 已下架（status=2）：过期或违规商品状态

在原型设计中相应调整：

- 用户发布商品后自动跳转至"等待审核"提示界面

- 管理员后台增设"待审核商品"列表及审核操作界面

- 建立自动下架机制：基于`expire`字段自动将过期商品状态调整为已下架

**问题2：商品分类体系缺失，信息组织效率低**

当前系统仅支持供应/需求两种类型，实际交易中商品种类繁多，需要更精细的分类管理。

**改进方案2：构建商品分类体系**

在需求规格说明书中新增"商品分类"章节：

- 商品按以下大类进行划分：

- 电子产品（手机、电脑、平板等）

- 生活用品（家具、厨具等）

- 书籍文具（教材、小说、文具等）

- 交通工具（自行车、电动车等）

- 其他类别

在原型设计中相应调整：

- 发布页面增加"商品分类"下拉选择功能

- 首页增设分类筛选导航栏

- 商品列表支持按分类展示

**问题3：搜索功能过于简单，影响用户体验**

当前搜索功能仅通过URL参数传递，缺乏实际搜索实现，且缺少搜索建议和历史记录功能。

**改进方案3：优化搜索功能与用户体验**

在需求规格说明书中新增"搜索功能"章节：

- 搜索功能包含以下特性：

- 关键词搜索：支持标题、描述等字段的模糊匹配

- 高级筛选：支持按分类、地区、价格区间等多维度筛选

- 搜索建议：输入关键词时实时提供热门搜索建议

- 搜索历史：自动记录用户最近搜索关键词

在原型设计中相应调整：

- 首页和顶部导航栏设置醒目的搜索框

- 搜索结果页面增加筛选条件面板

- 搜索框下拉显示热门搜索和搜索历史记录

**问题4：用户身份验证缺失，信息真实性难以保障**

当前系统允许任何人发布信息，缺乏用户身份验证机制，容易产生虚假信息。

**改进方案4：建立用户系统与身份验证机制**

在需求规格说明书中新增"用户系统"章节：

- 用户分为三个层级：

- 普通用户：具备浏览、搜索商品权限

- 认证用户：通过手机号验证后可发布商品信息

- 管理员：负责商品管理、用户管理和系统设置

在原型设计中相应调整：

- 增加用户注册/登录页面

- 发布商品前需完成登录和手机号验证

- 商品信息页面显示发布者昵称和认证标识

**问题5：商品有效期提醒机制缺失**

商品虽有`expire`字段表示有效期，但缺乏到期提醒功能，用户可能错过最佳交易时机。

**改进方案5：建立有效期提醒机制**

在需求规格说明书中新增"提醒机制"章节：

- 提醒类型包括：

- 到期前提醒：商品到期前1天发送提醒

- 到期提醒：商品到期时通知用户

- 成交提醒：有用户联系时及时通知

- 实现方式：

- 系统定时任务检查即将到期商品

- 通过站内信、邮件或短信发送提醒

- 用户可在个人中心设置提醒偏好

**问题6：移动端适配不足，响应式设计欠缺**

虽然采用Semantic UI框架，但页面布局和交互在移动设备上的体验仍需优化。

**改进方案6：完善响应式设计与移动端体验**

在需求规格说明书中新增"移动端适配"章节：

- 适配要求：

- 支持主流移动设备屏幕尺寸

- 简化移动端操作流程

- 优化触摸交互体验

- 提升移动端页面加载速度

在原型设计中相应调整：

- 商品列表采用卡片式布局，适配不同屏幕尺寸

- 发布表单优化为移动端友好的输入方式

- 导航栏在小屏幕下转换为汉堡菜单

- 按钮和链接尺寸适合手指点击操作

**1.2 需求规格说明书修订要点**

基于团队作业2发布的《需求规格说明书》初稿，我们识别了若干关键不足，并进行了系统性修订。

**（1）用户角色与权限定义模糊**

**原有问题：**

对用户群体的描述较为笼统，仅简单划分为"核心用户、重要用户、辅助用户"，未明确不同用户角色的具体权限和功能差异。

**优化措施：**

重新定义用户角色体系：

- **普通用户（访客）**：可浏览商品信息、搜索商品、查看分类，但无法发布商品或联系卖家

- **注册用户**：完成手机号验证后可发布商品信息、联系其他用户、管理个人商品

- **认证用户**：通过学号/工号认证的用户，享有更高的信誉度标识

- **管理员**：负责审核商品信息、管理用户账户、维护系统正常运行

在数据库设计中增加用户表，包含字段：user_id、username、phone、email、role、is_verified、created_at等。

**（2）商品状态管理流程不完整**

**原有问题：**

初稿中未详细描述商品从发布到下架的完整生命周期管理流程。

**优化措施：**

在需求中新增"商品状态管理流程"：

- 商品状态分为四个类别：

- 待审核（pending）：用户发布后的默认状态

- 已发布（published）：管理员审核通过后的状态

- 已交易（sold）：买卖双方确认交易完成后的状态

- 已下架（expired/removed）：过期或违规商品状态

- 增加状态转换规则：

- 普通用户仅能发布待审核状态的商品

- 管理员可将待审核商品转为已发布或拒绝发布

- 用户可主动下架个人商品

- 系统根据expire字段自动将过期商品转为已下架状态

**（3）搜索与筛选功能描述不充分**

**原有问题：**

对搜索功能的描述较为简略，未能体现实际使用场景中的复杂需求。

**优化措施：**

完善搜索与筛选功能需求：

- 基础搜索功能：

- 关键词搜索：支持在标题、描述中进行搜索

- 分类筛选：按商品大类、子类进行筛选

- 类型筛选：供应/需求类型筛选

- 高级筛选功能：

- 地区筛选：按发布者所在地区筛选

- 时间筛选：按发布时间范围筛选

- 价格区间：按商品价格区间筛选（针对供应商品）

- 状态筛选：仅显示有效商品

- 搜索优化功能：

- 搜索建议：输入时提供热门关键词建议

- 搜索历史：记录用户最近搜索记录

- 模糊匹配：支持错别字识别和同义词匹配

**（4）业务规则描述不完整**

**原有问题：**

缺乏对核心业务规则的详细描述，可能导致开发过程中出现理解偏差。

**优化措施：**

在"业务规则"章节补充以下内容：

- 发布规则：

- 同一用户每小时最多发布5件商品

- 商品标题长度限制为5-50个字符

- 商品描述长度限制为10-500个字符

- 必须选择商品类型（供应/需求）和有效期限

- 审核规则：

- 管理员需在24小时内完成新发布商品的审核

- 包含违禁词的商品直接拒绝

- 重复发布相同内容的商品标记为垃圾信息

- 交互规则：

- 仅注册用户可联系商品发布者

- 同一用户对同一商品每天最多联系3次

- 用户可举报违规商品，累计3次举报需管理员介入处理

- 有效期规则：

- 商品默认有效期为7天，可选择1天、3天、7天

- 系统每天定时清理过期商品

- 过期前1天发送提醒通知

**（5）用户场景串联功能（User Story）**

**用户场景（学生卖家）：计算机专业大四学生小王处理教材**

小王即将毕业，需要处理一套专业教材。以往他只能在宿舍群发布消息，效果有限且可能打扰他人。

现在他使用"二手商品交易平台"：

1. 使用学生账号登录系统，进入发布页面

2. 选择"供应"类型，填写商品详细信息：

- 标题："计算机网络教材一套"

- 分类：书籍文具 > 教材

- 描述："计算机网络自顶向下方法 第7版，附带习题解答"

- 价格：¥150

- 所在地：计算机学院

- 有效期：7天

3. 提交后进入管理员审核流程（页面显示"审核中"状态）

4. 审核通过后，商品在"教材"分类下正常展示

5. 有买家联系时，及时收到系统通知

6. 交易完成后，手动将商品状态更新为"已交易"

**用户场景（学生买家）：研究生小李寻找实验器材**

小李需要特定电子元件完成研究项目：

1. 在首页搜索框输入"电阻电容"

2. 系统显示相关商品列表，支持按价格、时间排序

3. 筛选"需求类型"为"供应"，地区选择"本校"

4. 浏览商品详情，通过系统内置通信功能联系卖家

5. 确认交易意向，双方线下完成交易

6. 在个人中心将商品标记为"已购买"

**用户场景（管理员）：平台维护的研究生助理**

每日工作流程：

1. 上午9点登录管理后台

2. 查看待审核商品列表，检查商品信息合规性

3. 对包含违禁内容的商品执行"拒绝"操作并说明原因

4. 对合规商品执行"通过"操作，使其对所有用户可见

5. 处理用户举报信息，处置违规商品

6. 统计昨日平台数据：新增商品数、活跃用户数、交易数

7. 基于统计数据调整运营策略

**三、需求规格说明书核心内容**

**用户群体分析**

- **核心用户**：在校本科生（占比75%）- 主要进行日常用品、教材、电子设备交易

- **重要用户**：研究生群体（占比20%）- 专业书籍、实验器材交易需求较多

- **辅助用户**：教职工及校园商户（占比5%）- 偶尔处理闲置物品或寻找特定商品

**功能性需求**

1. **用户管理系统**（P0）：注册、登录、身份认证、信息管理

2. **商品信息管理**（P0）：发布、编辑、删除、状态管理

3. **智能搜索与筛选**（P0）：关键词搜索、多维度筛选、排序

4. **沟通联系功能**（P0）：内置聊天系统、联系方式交换

5. **审核管理功能**（P0）：商品审核、违规处理、内容监管

6. **统计分析功能**（P1）：数据统计、用户行为分析、报表生成

7. **推荐系统**（P2）：个性化推荐、热门商品展示

**非功能性需求**

- **性能需求**：页面响应时间控制在2秒以内，支持200并发用户

- **可用性需求**：系统可用性保证99%，故障恢复时间不超过30分钟

- **安全性需求**：用户隐私保护、数据传输加密、防刷机制

- **兼容性需求**：支持主流浏览器和移动设备访问

**四、项目特色优势**

相比其他二手交易平台，本平台的差异化特点体现在：

1. **校园专属特性**：仅面向本校师生，确保交易安全性和便利性

2. **教育公益属性**：重点关注教材、学习用品等教育相关商品流通

3. **信用体系建设**：基于校园身份认证建立可信交易环境

4. **本地化服务**：支持面对面交易，降低物流成本和风险

5. **学术资源整合**：可与学校图书馆、实验室等资源对接，提供增值服务

**1.3 功能优先级矩阵分析**

基于功能对用户价值的重要性和当前迭代的紧急程度，我们采用四象限法进行功能优先级划分：

**1.3.1 第一象限：重要且紧急（P0，Alpha阶段必须完成）**

- 用户注册 / 登录 / 退出

- 用户角色区分（学生 / 教职工 / 管理员）

- 场馆列表 & 场馆详情展示（含收费信息）

- 场馆预约（创建预约、冲突检测、记录费用）

- 查看 & 取消个人预约

- 管理员登录后台

- 管理员维护场馆信息（名称、位置、开放时间、收费标准）

- 管理员查看预约列表并手动修改/取消预约

- 邮件通知（预约成功、取消/变更通知）

**1.3.2 第二象限：重要但不紧急（P1，Beta阶段优先）**

- 预约前提醒邮件（开始前2小时）

- 场馆使用率统计与简单图表展示

- 用户意见反馈与管理员回复

- 管理员公告发布（停场通知、特殊安排等）

**1.3.3 第三象限：不重要不紧急（P2，根据时间安排）**

- UI细节优化（主题、动画等）

- 细粒度权限划分（助理管理员）

- 系统操作日志查询界面

- 多语言支持

**1.3.4 第四象限：创意想法，暂不纳入计划**

- 基于历史数据的热门时段预测与智能推荐

- 接入在线支付（如校园统一支付平台）

- 等候队列与自动递补机制

在产品Backlog中，我们仅从P0象限选取Alpha阶段的功能，确保核心功能优先完成。

**1.4 基于修订需求的WBS与项目进度调整**

**1.4.1 修订后关键需求总结（仅列出影响后续计划的内容）**

- 增加**教职工免费、学生付费**的实际业务规则

- 用户端功能增强：

- 场馆详情页（位置、容量、开放时间、收费信息等）

- 日历+时间段的可视化预约方式

- 预约冲突检测（同一用户同一时间段只能有一个有效预约）

- 管理员端功能增强：

- 场馆收费标准配置

- 简单的场馆使用率统计图表

- 通知模块完善：

- 预约成功通知

- 预约取消/管理员变更通知

- （Alpha阶段提醒邮件作为可选功能，优先级较低）

这些调整将直接影响**后端业务逻辑、数据库结构、前端界面设计和测试范围**，因此需要重新制定WBS和进度计划。

**1.4.2 WBS总体结构（按功能模块分解）**

**WBS-1 需求与文档维护**

- WBS-1.1 课堂反馈整理与需求更新

- WBS-1.2 需求规格说明书修订

- WBS-1.3 用例 & User Story补充

**WBS-2 系统设计**

- WBS-2.1 系统架构设计（分层 & 模块划分）

- WBS-2.2 数据库概念结构设计（ER图）

- WBS-2.3 数据库逻辑结构设计（表结构 & 约束）

**WBS-3 后端开发（Flask + MySQL）**

- WBS-3.1 用户与角色模块

- 注册 / 登录 / 鉴权

- 角色：student / teacher / admin

- WBS-3.2 场馆模块

- 场馆信息CRUD

- 开放时间 & 容量 & 收费标准配置

- WBS-3.3 预约模块

- 创建预约（含冲突检测、费用计算）

- 取消预约

- 我的预约查询

- WBS-3.4 管理员后台模块

- 预约列表查询与状态更新

- 简单统计数据接口（使用率）

- WBS-3.5 通知模块

- 邮件发送基础封装

- 预约成功 / 取消 / 变更触发

**WBS-4 前端开发（Web）**

- WBS-4.1 公共布局和路由

- WBS-4.2 登录 / 注册页

- WBS-4.3 场馆列表 & 详情页（含收费信息）

- WBS-4.4 预约日历 + 时间段选择组件

- WBS-4.5 "我的预约"页面

- WBS-4.6 管理员后台页面（场馆管理、预约管理、统计）

**WBS-5 数据库与测试**

- WBS-5.1 初始化数据库脚本（DDL & 测试数据）

- WBS-5.2 单元测试（后端关键业务）

- WBS-5.3 接口测试（Postman等）

- WBS-5.4 场景/功能测试（完整预约流程）

- WBS-5.5 测试报告与缺陷跟踪

**WBS-6 项目管理与集成**

- WBS-6.1 每日Scrum记录与任务跟踪

- WBS-6.2 版本控制（Git分支策略）

- WBS-6.3 Alpha阶段集成与部署

**1.4.3 项目周进度计划对齐（Alpha阶段重点）**

结合团队作业1的整体规划，此处重点细化**第12-13周Alpha阶段**工作安排：

- **第12周：设计完善 + 后端 & 数据库为主**

- 完成系统架构设计和ER图定稿（WBS-2）

- 搭建Flask项目骨架、数据库连接（WBS-3.1部分）

- 初步实现用户模块 & 场馆模块基础接口

- 建立数据库表结构 & 初始化测试数据（WBS-5.1）

- **第13周：前后端联调 + 核心功能实现**

- 完成预约模块、通知模块核心逻辑（WBS-3.3、3.5）

- 完成主要前端页面和预约流程（WBS-4）

- 进行Alpha集成测试与缺陷修复（WBS-5.2~5.4）

- 编写Alpha阶段总结和团队作业3随笔

**二、系统架构设计**

**2.1 总体架构概述**

本系统采用**B/S架构 + 前后端分离 + 分层设计**模式，主要划分为三个层次：

1. **表示层（Presentation Layer）**

- 技术选型：HTML / CSS / JavaScript（后续可引入Vue）

- 运行环境：浏览器

- 主要职责：页面展示、交互处理、调用后端REST API

2. **业务逻辑层（Business Layer）**

- 技术选型：Flask（Python）+ RESTful API

- 核心模块：用户与角色模块、场馆模块、预约模块、通知模块、统计模块

- 主要职责：实现业务规则（包括收费规则、预约冲突规则、取消规则等），封装业务接口

3. **数据访问层（Data Access Layer）**

- 技术选型：MySQL + SQLAlchemy（或原生SQL）

- 主要职责：数据持久化，负责表结构定义、查询与事务控制

架构示意图：

```

[浏览器前端]

|

v

[Flask REST API (用户、场馆、预约、统计、通知)]

|

v

[MySQL数据库 (User / Venue / Reservation / ...)]

```

**2.2 模块划分与接口规范**

**（1）用户与角色模块**

- 功能要点：

- 用户注册 / 登录 / 注销

- 角色区分：student / teacher / admin

- 权限控制中间件（未登录用户无法访问预约接口）

- 典型接口：

- POST /api/auth/register

- POST /api/auth/login

- GET /api/users/me

**（2）场馆模块**

- 功能要点：

- 场馆信息增删改查

- 设置各场馆的开放时间、容量

- 配置收费标准：

- 学生单价 price_per_hour_student

- 教职工免费标识 is_teacher_free

- 典型接口：

- GET /api/venues

- GET /api/venues/{id}

- POST /api/admin/venues

- PUT /api/admin/venues/{id}

**（3）预约模块**

- 功能要点：

- 创建预约：日期 + 起止时间段 + 场馆

- 冲突检测：

- 同一场馆同一时间段不可重复预约

- 同一用户同一时间段只能有一个有效预约

- 费用计算：

- 学生：单价 × 时长

- 教职工：免费（0元）

- 取消预约 & 状态管理

- 典型接口：

- POST /api/reservations

- GET /api/reservations/my

- DELETE /api/reservations/{id}

**（4）通知模块**

- 功能要点：

- 封装通用邮件发送功能

- 在预约成功、取消、管理员变更时发送通知

- 支持后续扩展短信/微信等通知渠道

- 实现方式：

- 后端在业务操作成功后调用通知模块

- 支持异步处理（后续阶段优化）

**（5）统计模块（Alpha精简版）**

- 功能要点：

- 按场馆统计预约次数、使用率

- 为管理员端图表提供数据接口

- 典型接口：

- GET /api/admin/statistics/venue-usage?from=...&to=...

**2.3 数据库设计**

**2.3.1 核心实体与字段设计**

*注：下表仅列出核心字段*

**（1）用户表 users**

| 字段名 | 类型 | 说明 |

|--------|------|------|

| id | INT, 主键, 自增 | 用户ID |

| name | VARCHAR | 姓名 |

| student_no / work_no | VARCHAR | 学号/工号（可选填） |

| email | VARCHAR, 唯一 | 邮箱（用于登录 & 通知） |

| password_hash | VARCHAR | 加密密码 |

| role | ENUM('student','teacher','admin') | 角色 |

| created_at | DATETIME | 创建时间 |

**（2）场馆表 venues**

| 字段名 | 类型 | 说明 |

|--------|------|------|

| id | INT, 主键 | 场馆ID |

| name | VARCHAR | 场馆名称 |

| type | VARCHAR | 类型标识 |

| location | VARCHAR | 地理位置/校区 |

| capacity | INT | 可容纳人数 |

| open_time_info | VARCHAR / TEXT | 开放时间描述 |

| price_per_hour_student | DECIMAL | 学生每小时费用 |

| is_teacher_free | TINYINT(1) | 教职工是否免费 |

| description | TEXT | 场馆介绍 |

**（3）预约表 reservations**

| 字段名 | 类型 | 说明 |

|--------|------|------|

| id | INT, 主键 | 预约ID |

| user_id | INT, 外键 → users.id | 预约用户 |

| venue_id | INT, 外键 → venues.id | 预约场馆 |

| date | DATE | 预约日期 |

| start_time | TIME | 开始时间 |

| end_time | TIME | 结束时间 |

| price | DECIMAL | 预约金额 |

| status | ENUM('reserved','cancelled','finished') | 状态 |

| created_at | DATETIME | 创建时间 |

*索引优化建议：*

- *(venue_id, date, start_time, end_time) 唯一索引 → 防止同一场馆时间段重复预约*

- *(user_id, date, start_time, end_time) 普通索引 → 业务层校验用户时间冲突*

**（4）意见反馈表 feedbacks（可选）**

| 字段名 | 类型 | 说明 |

|--------|------|------|

| id | INT, 主键 | 反馈ID |

| user_id | INT, 外键 | 提交用户 |

| content | TEXT | 反馈内容 |

| created_at | DATETIME | 提交时间 |

| status | ENUM('unread','processed') | 处理状态 |

| reply | TEXT | 管理员回复 |

**三、Alpha阶段任务分配方案**

**3.1 Product Backlog中Alpha功能筛选**

**3.1.1 Product Backlog功能列表（精选）**

| 编号 | 功能模块 | 功能描述 | 优先级 |

|------|----------|----------|---------|

| PB-1 | 商品信息发布 | 用户可发布供应/需求商品信息 | P0 |

| PB-2 | 商品信息展示 | 用户可浏览商品列表和详情 | P0 |

| PB-3 | 商品分类筛选 | 支持按供应/需求类型筛选商品 | P0 |

| PB-4 | 管理员审核机制 | 管理员审核用户发布的商品信息 | P0 |

| PB-5 | 商品状态管理 | 商品具有完整状态生命周期 | P0 |

| PB-6 | 分页功能 | 商品列表分页展示 | P0 |

| PB-7 | 频率限制 | 防止恶意发布的频率控制 | P0 |

| PB-8 | 用户注册/登录 | 建立用户身份体系 | P1 |

| PB-9 | 商品搜索功能 | 支持关键词搜索商品 | P1 |

| PB-10 | 商品有效期提醒 | 商品到期前发送提醒 | P1 |

**3.1.2 Alpha阶段核心功能（MVP）**

综合考虑优先级、依赖关系和团队资源，以下P0功能纳入Alpha开发范围：

- PB-1 商品信息发布

- PB-2 商品信息展示

- PB-3 商品分类筛选

- PB-4 管理员审核机制

- PB-5 商品状态管理

- PB-6 分页功能

- PB-7 频率限制

PB-8（用户注册/登录）、PB-9（搜索）、PB-10（提醒）暂定为Beta阶段实现。

**3.2 Sprint Backlog：任务分解与分配**

本Sprint仅覆盖Alpha核心功能，所有任务预估工时控制在1-10小时范围内。

**3.2.1 任务明细表**

| 任务ID | 功能模块 | 任务内容 | 负责人 | 预估工时 |

|---------|----------|----------|--------|----------|

| T-1 | PB-1 | 商品信息表单设计与验证完善 | 成员A | 4h |

| T-2 | PB-1 | 商品发布后端接口实现 | 成员B | 5h |

| T-3 | PB-1 | 商品发布前端页面优化 | 成员C | 6h |

| T-4 | PB-2 | 商品列表展示逻辑优化 | 成员D | 4h |

| T-5 | PB-2 | 商品详情页展示完善 | 成员E | 5h |

| T-6 | PB-3 | 商品分类筛选功能实现 | 成员B | 4h |

| T-7 | PB-4 | 管理员审核界面完善 | 成员D | 5h |

| T-8 | PB-4 | 商品状态变更接口实现 | 成员A | 4h |

| T-9 | PB-5 | 商品状态管理逻辑完善 | 成员F | 4h |

| T-10 | PB-6 | 分页展示功能优化 | 成员G | 4h |

| T-11 | PB-7 | 频率限制机制完善 | 成员B | 3h |

| T-12 | - | Alpha测试用例设计 | 成员G | 5h |

| T-13 | - | 功能测试与缺陷记录 | 全体 | 6h |

| T-14 | - | 项目文档与团队作业整理 | 成员G | 4h |

任务说明：

1. 所有任务工时均在1-10小时范围内，符合任务要求

2. 基于现有代码基础，重点完善核心功能模块

3. 测试工作贯穿整个开发周期，非最后集中进行

**3.3 Alpha冲刺进度规划**

假设Alpha冲刺周期为2周（14天），第1周侧重功能完善，第2周侧重测试优化。

**3.3.1 周视图任务安排**

| 时间段 | 主要任务 | 涉及任务ID | 负责人 |

|---------|----------|-------------|--------|

| 第1周 第1-2天 | 商品信息发布功能完善 | T-1, T-2, T-3 | 成员A、B、C |

| 第1周 第3-4天 | 商品展示与详情页优化 | T-4, T-5 | 成员D、E |

| 第1周 第5-6天 | 分类筛选与状态管理 | T-6, T-9 | 成员B、F |

| 第1周 第7天 | 管理员审核功能完善 | T-7, T-8 | 成员D、A |

| 第2周 第8-9天 | 分页与频率限制优化 | T-10, T-11 | 成员G、B |

| 第2周 第10-11天 | 测试用例编写与功能测试 | T-12, T-13 | 成员G、全体 |

| 第2周 第12-13天 | 缺陷修复与系统优化 | T-1~T-11相关修复 | 全体 |

| 第2周 第14天 | 文档整理与博客撰写 | T-14 | 成员G |

**3.3.2 甘特图示意**

```

第1周:

第1-2天: [T-1,T-2,T-3] 商品信息发布功能完善

第3-4天: [T-4,T-5] 商品展示与详情页优化

第5-6天: [T-6,T-9] 分类筛选与状态管理

第7天:   [T-7,T-8] 管理员审核功能完善

第2周:

第8-9天: [T-10,T-11] 分页与频率限制优化

第10-11天:[T-12,T-13] 测试用例编写与功能测试

第12-13天:[缺陷修复] 系统优化与问题修复

第14天:  [T-14] 文档整理与博客撰写

```

---

**四、质量保障计划**

**说明**：本测试计划基于项目实际架构与功能设计制定，旨在指导Alpha冲刺阶段的质量保障活动，确保核心业务流程稳定可靠，为后续迭代奠定质量基础。

**4.1 产品概述与测试目标**

**产品名称**

**体育场馆预约系统（Sports Venue Reservation System）**

**系统定位**

面向高校师生及管理人员的线上预约服务平台，提供以下核心功能：

- 用户注册/登录、角色权限管理

- 场馆信息浏览与查询

- 在线预约时段、提交订单

- 支持差异化收费规则

- 预约状态变更与通知服务

- 管理员后台数据维护与审核

**测试总体目标**

1. **验证核心流程完整性**：确保「登录→选择场馆→提交预约→接收通知→查看记录」主干流程在Alpha阶段正常运行

2. **提前识别关键缺陷**：在开发过程中同步开展测试，尽早发现逻辑错误、接口异常、权限漏洞等问题

3. **建立可复用测试资产**：形成标准化测试用例模板、接口测试脚本、缺陷跟踪机制，为后续阶段提供基础

4. **提升团队质量意识**：推行"开发即测试"理念，实现开发测试协同推进

**4.2 测试范围与测试类型**

**4.2.1 测试范围**

| 模块 | 包含状态 | 测试重点 |

|------|----------|----------|

| 用户模块 | ✅ | 注册、登录、退出、角色权限控制 |

| 场馆模块 | ✅ | 列表展示、详情页、开放时间、收费标准 |

| 预约模块 | ✅ | 创建预约、冲突检测、取消预约、"我的预约" |

| 通知模块 | ✅ | 邮件通知（预约成功/取消） |

| 管理后台 | ✅ | 预约列表查看、状态修改（通过/拒绝） |

| 数据库交互 | ✅ | 核心数据操作的持久化正确性 |

| 前后端接口 | ✅ | RESTful API参数校验、返回格式、鉴权机制 |

❌ 排除范围（Beta阶段重点）：

- 多浏览器深度兼容性测试

- 高并发性能压力测试

- 安全渗透测试（SQL注入、XSS、CSRF等）

- 移动端响应式体验深度测试

**4.2.2 测试类型**

| 测试类型 | 工具/方法 | 测试目标 |

|----------|-----------|----------|

| **功能测试（黑盒）** | 手动执行测试用例 | 验证功能点符合需求规格 |

| **接口测试** | Postman / requests | 检查API请求响应、参数合法性、错误处理 |

| **UI与易用性测试** | 浏览器手动操作 | 表单提示、按钮状态、页面跳转合理性 |

| **回归测试** | 自动化脚本+手动验证 | 确保缺陷修复不影响现有功能 |

| **探索式测试** | 自由操作探索 | 发现边界情况和隐藏缺陷 |

**4.3 测试策略与方法**

**4.3.1 总体策略（5W1H分析）**

| 维度 | 策略内容 |

|------|----------|

| **测试目的** | 保证核心预约流程可演示使用，降低后期返工成本 |

| **测试内容** | 核心功能正确性、接口稳定性、权限控制、数据一致性 |

| **测试时机** | 功能开发完成后立即测试，贯穿整个迭代周期 |

| **测试人员** | 测试负责人主导，开发者自测配合，全员参与 |

| **测试环境** | 开发/测试服务器（Flask/Django + MySQL测试库） |

| **测试方法** | 黑盒为主，辅以接口测试与轻量白盒分析 |

**4.3.2 测试方法详述**

**1. 黑盒测试**

- **等价类划分**：预约时间合法/非法区间、用户类型、金额计算规则

- **边界值分析**：预约时间边界、最大预约次数限制

- **场景法**：基于典型用户故事设计测试用例

**2. 接口测试（重点）**

针对核心接口进行测试：

```

GET /api/venues/ # 获取场馆列表

GET /api/venues/<id>/ # 获取场馆详情

POST /api/reservations/ # 创建预约

PUT /api/reservations/<id>/ # 修改预约状态

DELETE /api/reservations/<id>/ # 取消预约

```

- 使用Postman构建测试集合，验证不同参数组合

- 检查错误码返回（400, 401, 403, 404, 500）

- 验证认证机制有效性

- 确认返回JSON格式规范性

**3. 白盒/灰盒测试（轻量）**

- 关键逻辑添加日志输出

- 结合数据库查询验证数据正确性

- 复杂业务逻辑的单元测试辅助验证

**4. 探索式测试**

- 快速切换、重复提交等异常操作

- 非标准输入测试（特殊字符、超长文本等）

- 越权访问尝试

**4.4 测试阶段与时间安排**

结合两周Alpha冲刺周期，测试活动分为四个阶段：

| 阶段 | 时间节点 | 主要活动 |

|------|----------|----------|

| **准备阶段** | 第0天 | 需求文档研读、测试环境搭建、测试用例模板编写 |

| **早期冒烟测试** | 第1-3天 | 登录注册、场馆列表等基础功能验证，严重问题反馈 |

| **核心联调测试** | 第4-7天 | 预约创建、冲突检测、通知发送等核心流程测试 |

| **收尾与总结** | 第8-9天 | 回归测试、兼容性检查、测试报告编写 |

✅ 每阶段结束时更新测试计划，动态调整测试重点

**4.5 测试团队分工**

| 角色 | 主要职责 |

|------|----------|

| **测试负责人** | 测试计划与用例编写、评审组织、缺陷跟踪、报告输出 |

| **前端开发者** | 页面交互测试、UI与易用性测试配合 |

| **后端开发者** | 接口测试实现、API功能验证、单元测试 |

| **全体成员** | 探索式测试参与、改进建议提出、代码质量维护 |

💡 采用"开发兼任测试 + 专人主测"模式，平衡工作负荷与责任明确

**4.6 测试环境与资源准备**

**4.6.1 硬件环境**

- 测试设备：8GB RAM以上PC或笔记本

- 网络环境：局域网连接，支持访问测试服务器

**4.6.2 软件环境**

| 类别 | 版本/工具 |

|------|-----------|

| 后端环境 | Django 2.1 + Python 3.6+ + MySQL 5.7 |

| 前端环境 | Chrome / Edge 浏览器 |

| 测试工具 | Postman、浏览器DevTools、缺陷跟踪工具 |

| 数据库 | MySQL测试实例（独立环境） |

**4.6.3 测试数据准备**

- 测试账号：学生、教师、管理员各1个

- 初始化数据：至少3个场馆、多个开放时间段

- 数据导入：使用管理命令或fixtures导入测试数据

**4.7 风险识别与应对措施**

| 潜在风险 | 应对策略 |

|----------|----------|

| **开发延期导致测试时间不足** | 提前介入、每日冒烟测试、核心流程优先 |

| **需求理解不一致** | 需求澄清会议、关键业务规则确认、测试用例及时更新 |

| **环境差异导致部署失败** | 明确环境配置、使用统一初始化脚本 |

| **接口变更频繁** | 接口文档实时更新、测试集合同步调整 |

**4.8 测试准入与完成标准**

**准入条件（测试启动前提）**

1. 对应功能模块开发完成并在测试环境部署

2. 提供最新接口文档与数据库结构说明

3. 关键依赖服务（登录、数据库等）可用

4. 测试账号准备就绪

**完成标准（Alpha阶段）**

1. 所有P0/P1级别缺陷已修复并通过回归验证

2. 中低级别缺陷数量可控，已记录至后续迭代

3. ≥90%计划测试用例已执行

4. 输出《Alpha测试报告》，包含缺陷统计与改进建议

**附录：测试用例示例（部分）**

| 用例编号 | 测试场景 | 预期结果 |

|----------|----------|----------|

| TC001 | 学生用户登录系统 | 成功跳转至首页，显示欢迎信息 |

| TC002 | 查询所有场馆信息 | 正常展示场馆列表，包含基本信息 |

| TC003 | 学生预约已满时段 | 提示"该时段已被占用"，无法提交 |

| TC004 | 教师提交预约申请 | 免费提交成功，无需支付 |

| TC005 | 管理员修改预约状态 | 状态更新成功，邮件通知发送 |

| TC006 | 重复提交同一预约 | 提示"已预约过此时段" |

| TC007 | 未登录访问预约功能 | 跳转至登录页面 |

📌 **建议**：将测试计划保存为Markdown格式，纳入项目文档库，便于团队共享与持续更新

✅ **总结**：本测试计划紧密结合项目技术特点，强调"早期测试、快速反馈、持续验证"，确保Alpha阶段核心功能稳定可靠，为项目后续发展奠定坚实基础。